温州公用事业发展集团乐清水务有限公司 招标文件 项目名称：监理服务入围项目 招标编号：WGSS-GYJT-Z-2024310 采 购 人：温州公用事业发展集团乐清水务有限公司 联 系 人：王先生 联系电话：0577-61532003 代理单位：乐清市中源建设咨询有限公司 联 系 人：钱先生 联系电话：0577-62570825 二○二四年

- 招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 合同格式

第五部分 附件—投标文件格式

第六部分 评标定标办法

温州市公用集团所属温州公用事业发展集团乐清水务有限公司关于监理服务入围项目的公开招标公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规的规定，乐清市中源建设咨询有限公司受温州公用事业发展集团乐清水务有限公司委托，就监理服务入围项目以公开招标方式进行国有企业采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

- 项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024310

- 项目名称：监理服务入围项目

- 项目性质：国企采购

- 四、采购内容（内容、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理服务入围项目 | 1 | 项 | 190万元 | 相关建设工程的监理服务 |

五、投标供应商资格要求：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条投标供应商参加国有企业采购活动应当具备的条件；

2、投标供应商具有工程监理企业综合资质或市政公用工程专业监理乙级及以上资质；

3、本项目不接受联合体投标。

- 六、招标文件提供期限、地址：

招标文件提供期限为：2024年12月03日至12月10日(双休日及法定节假日除外)；

上午：9:00-11:00  下午：14:00-16:30

获取方式：供应商在招标文件提供期限内将所需资料扫描后发送至邮箱328288337@qq.com（或直接送至代理公司办公室），经代理单位审核通过后获取招标文件。

招标文件发售价格：人民币500元（售后不退）

- 七、投标截止时间：2024年12月19日 　上午09:30

- 八、投标地点：浙江省乐清市城南街道丹清路3号（温州公用事业发展集团乐清水务有限公司15楼1505室）

- 九、开标时间：2024年12月19日　上午09:30

- 十、开标地点：浙江省乐清市城南街道丹清路3号（温州公用事业发展集团乐清水务有限公司15楼1505室）

- 十一、投标保证金：无

- 十二、领取招标文件时须按下列要求提供资料：

1、法定代表人授权书；

2、提供营业执照（复印件加盖公章）；

3、提供投标供应商有效的工程监理企业综合资质或市政公用工程专业监理乙级及以上资质证书（复印件加盖公章）。

- 说明：代理单位将根据投标供应商提交的文件资料进行核查，资料齐全方可领取招标文件。

- 十三、采购人或其委托代理机构联系方式：

采购人：温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

联 系 人：王先生

联系电话：0577-61532003

代理单位名称：乐清市中源建设咨询有限公司

地点：乐清市宁康东路368弄55号

联系人：钱先生

联系电话：0577-62570825/13868521391

质疑联系人：南女士

质疑联系电话：0577-62570825

监督部门：温州公用事业发展集团乐清水务有限公司纪检监察室

联系人：王先生

联系电话：0577-57577700

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 监理服务入围项目 |
| 2 | 项目编号 | WGSS-GYJT-Z-2024310 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购人 | 名称：温州公用事业发展集团乐清水务有限公司 地址：浙江省温州市乐清市城南街道丹清路3号 联 系 人：王先生 联系电话：0577-61532003 |
| 5 | 代理单位 | 名称：乐清市中源建设咨询有限公司 地址：乐清市宁康东路368弄55号 项目负责人：钱先生 联系电话：0577-62570825/13868521391 联系传真：0577-62570825 |
| 6 | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
| 7 | 评标办法 | 见第六部分评标定标办法 |
| 8 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告要求 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 11 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 12 | 投标货币 | 人民币 |
| 13 | 投标语言 | 中文 |
| 14 | 投标文件份数 | 一式五份，一正四副。 |
| 15 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章或签字。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。投标文件副本可以复印。 |
| 17 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的报价部分投标文件与技术部分投标文件分开包装密封，密封包装上应有投标供应商盖章及法定代表人或其授权代表签字或盖章。如投标文件的报价部分投标文件与技术部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 18 | 投标保证金 | 无 |
| 19 | 招标文件获取方式 | 报名后获取 |
| 20 | 投标截止时间 | - 2024年12月19日 上午09:30截止(北京时间)。 |
| 21 | 投标文件递交时间及地点 | - 2024年12月19日 上午08:30～09:30； - 投标文件递交地点：浙江省乐清市城南街道丹清路3号（温州公用事业发展集团乐清水务有限公司15楼1505室） |
| 22 | 开标时间 开标地点 注意事项 | - 开标时间：2024年12月19日 上午09:30 (北京时间) 开标地点：浙江省乐清市城南街道丹清路3号（温州公用事业发展集团乐清水务有限公司15楼1505室） 注意事项：参加开标会议的投标供应商法定代表人或授权代表必须携其本人的身份证原件，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会议并签名。 投标文件递交后可离开现场。如有询标或公布开标结果均发送投标单位提供的邮箱。 |
| 23 | 合同备案 | 1、入围供应商须在入围通知书发出之日起10日内与采购人签订合同； 2、入围供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及代理单位处。 |
| 24 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未入围、项目终止采购的，采购人与代理单位均不承担投标供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由入围供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 25 | 招标文件质疑截止时间 | 最迟于2024年12月11日 下午16:30必须以书面形式加盖公章传真至代理单位，逾期代理单位可不予受理及答复。 |
| 26 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分    招标内容及要求

一、项目概况

1、采购范围：为温州公用事业发展集团乐清水务有限公司及其下属单位的指定项目提供监理服务，监理内容有二次供水设备安装、供水管道施工安装、污水管道施工安装、土建等温州公用事业发展集团乐清水务有限公司及其下属单位的所有施工项目。

2、服务质量标准：服务过程和成果符合现行国家、地方和行业规定。

3、服务期限：本次采购服务期限为三年。合同一年一签，如采购人对供应商上一年的服务质量满意（单个项目结束后由采购人进行满意度评分），可签订下一年的合同。具体每个项目的服务期配合各个项目的施工工期而定。入围供应商配合施工工期，缺陷责任期2年，工程延期免费监理5个月。

4、入围说明：本项目入围8家供应商。

5、本次采购单个项目的监理费金额不大于30万元。

二、投标报价

1、工程监理费用=工程合同价×监理费率

本项目监理费率报价为1.5%，作为合同签订价。

2、服务期限到工程全部完成为止，监理费率不再调整。

3、监理工作的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日休息加班费等已包含在本次监理服务费率报价中，不另行计取。

4、本监理工程为工程施工全过程监理，个别工程项目可能因多种原因造成工程的暂停，监理单位应无条件在重新开始施工之日继续监理，且不追加任何费用。

5、监理单位应承诺在开工前无偿协助甲方或施工单位办理工程开工前期手续。

三、监理服务内容及要求

1、监理范围包括：包括但不限于所有工程内容的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调、安全监理及检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用等监理服务。

2、监理单位必须严格按照国家、省有关建设监理规定进行监理。

3、监理单位对本监理工程所使用的大宗材料和主要、重要材料的检测试验必须与施工单位同步，并独立进行，不得使用施工单位的任何检测资料和测试设备。如发生检测费用，应事先报告采购人，经采购人代表同意后，由采购人支付或按合同约定结算。

4、监理单位及相关监理人员不得与承担本监理工程的施工承包人及材料、设备供应商存在经济利益关系。

5、监理服务不包含办理施工许可证。

四、监理服务要求：

1、监理服务期要求：

（1）施工阶段监理服务期：监理合同生效起至供应商承接项目竣工验收、结算办理、备案。

（2）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案完成之日起5年。

2、进度控制目标：监理合同生效起至工程竣工验收、结算办理、备案、缺陷责任期满为止。

五、监理人员要求：

| 序号 | 项目施工合同价（A） | 监理人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A＜500万元 | 现场监理人员不得少于2人 |
| 2 | 500万元≤A＜1000万元 | 现场监理人员不得少于3人 |
| 3 | 1000万元≤A＜2000万元 | 现场监理人员不得少于4人 |

1、总监理工程师的要求：项目负责人（项目总监理工程师）须具有中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为市政公用工程专业，在项目监理期内同时可兼不超过3个在建项目。（投标时提供证书和2024年以来在投标单位缴纳的连续3个月社保证明材料复印件加盖公章,否则做无效标处理）

2、监理工程师提供市政公用工程专业和机电安装专业各1人，参与全过程监理，在项目监理期内不得有在监的监理工程。（投标时提供证书和2024年以来在投标单位缴纳的连续3个月社保证明材料复印件加盖公章,否则做无效标处理）

3、监理员须为市政岗位。

4、投标供应商投标时须承诺一旦入围本项目，在接到采购人工程开工通知后，3日历天内根据项目规模配置齐全相应的监理人员并进场提供监理服务。

5、供应商须向采购人提供该项目现场监理人员一览表，监理过程中不得随意更换。

6、具体监理服务实施时，根据不同施工项目类别要求，入围供应商需按采购人要求配备相应专业的监理工程师。

六、其他要求

确保工作质量和进度，对采购人的需求作出迅速反应，在项目实施过程中有关人员保持 24 小时通信联络，随叫随到，为采购人提供优质的服务。

七、具体项目安排

1、具体项目的监理服务由采购人安排抽签确定执行供应商，各入围单位需无条件服从，不得干涉，否则视为自动放弃，采购人可视情况取消其入围资格。

2、在合同期限内，若入围单位在服务过程中服务意识差、工作质量差，采购人有权单方终止合同。

3、具体单个项目结束后由采购人进行满意度评分，一年内累计3个项目满意度评分不合格的，采购人有权不予签订下一年合同。

4、具体每个项目合同由入围供应商与各项目业主签订。

八、付款方式：按单个项目分别支付，以单个项目监理合同为准。

1、履约保证金

入围供应商应向采购人提供2万元的履约保证金（汇款至采购人账户），履约保证金在服务期结束无质量和服务问题后30日内无息退还。

2、付款方式

（1）项目施工合同价＜500万元，监理人员进场后一个月内支付按施工合同金额的50%×监理费率；项目竣工验收无服务质量问题后支付剩余的监理服务费。

（2）500万元≤项目施工合同价＜1000万元，监理人员进场后一个月内支付按施工合同金额的10%×监理费率；施工项目完成60%时，支付施工合同金额的50%×监理费率；项目竣工验收无服务质量问题后支付剩余的监理服务费。

（3）1000万元≤项目施工合同价＜2000万元，监理人员进场后一个月内支付按施工合同金额的10%×监理费率；施工项目完成60%时，支付施工合同金额的50%×监理费率；项目竣工验收无服务质量问题后支付剩余的监理服务费。

（本项目的经费具体以财政资金到位情况为准，如因政策影响，拨款未能及时到位，入围供应商不得以此为由而不履行本项目规定的义务。供应商报价时需充分考虑，自行承担垫资风险。）

九、其他

1、招标代理服务费

本项目招标代理服务费为15540元整，由入围供应商在领取入围通知书前向代理单位平均分摊支付。招标代理服务费汇入以下账号：户名：乐清市中源建设咨询有限公司；账号：33001627573053004451；开户行：中国建设银行乐清支行营业部。

入围供应商在规定的时间内未主动与采购人签订合同或放弃入围资格，将不退还其招标代理服务费。

2、乐采云技术服务费

根据乐采云发布的乐采云国企采购平台项目采购收费标准（温州市市属国企区）（https://www.lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2061&topicId=8625）规定，本项目为不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件。由各入围供应商平均分摊支付，并于中标结果公示后5个工作日内支付该项目的技术服务费。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对本项目全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商在报名后领取招标文件。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知代理单位，但通知不得迟于招标文件规定时间使代理单位收到，代理单位将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或代理单位有权修改招标文件，并以书面形式通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由报价部分和技术部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术部分不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一） |
| 2 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.2、技术部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1－4项投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件二） |
| 2 | 法定代表人授权书（附件三），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证复印件 |
| 3 | 投标供应商的营业执照（复印件加盖公章） |
| 4 | 投标供应商有效的工程监理企业综合资质或市政公用工程专业监理乙级及以上资质证书（复印件加盖公章） |
| 5 | 偏离表（附件四） |
| 6 | 投标供应商2021年以来具有类似项目合同（如有，提供合同复印件并加盖公章） |
| 7 | 投标时须提供注册监理工程师注册执业证书（注册专业为市政公用工程专业）和2024年以来在投标单位缴纳连续3个月的社保证明材料复印件加盖公章,否则做无效标处理 |
| 8 | 项目负责人（总监理工程师）的资格证书、工作经历等详细描述（提供证明材料复印件加盖公章） |
| 9 | 投标时提供监理工程师证书（市政公用工程专业和机电安装专业各1人）和2024年以来在投标单位缴纳连续3个月的社保证明材料复印件加盖公章,否则做无效标处理 |
| 10 | 除项目负责人（总监理工程师）外投入本项目人员的配置数量、资格证书、工作经历等详细描述（提供证明材料复印件加盖公章） |
| 11 | 项目实施方案及质量保证措施 |
| 12 | 服务期保证措施 |
| 13 | 供应商在温州地区设有办事处或分公司的（如有，则提供证明材料复印件加盖公章） |
| 14 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(报价部分投标文件与技术部分投标文件分开装订分别密封)。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由入围供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标保证金：见招标公告

6、投标文件的有效期

6.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。投标文件副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标供应商负责。

7.2、投标文件应按招标文件要求签字或盖章，投标供应商应写全称。

7.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份。

7.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当投标供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定投标供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

8、投标文件的修改和撤回

8.1、投标供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达代理单位处。

8.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有投标供应商公章。

8.3、投标供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

投标文件报价部分和技术部分须分别装订成册且分别密封。

投标文件密封包装上须分别注明“报价部分投标文件”、“技术部分投标文件”，加盖投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，写明招标编号、招标项目名称、投标供应商名称、“开标时启封”字样。

1.2、投标供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接受，由此引起的后果由投标供应商自行承担。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须在招标文件规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、代理单位如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有投标供应商。在这种情况下，投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交。

3.2、包装与密封符合招标文件要求。

3.3、投标文件递交到指定的投标地点。

3.4、投标供应商法定代表人或其授权代表必须携其本人的身份证原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定由本人亲自递交，并签字签到。

五、开标和评标

1、开标

1.1、代理单位按招标文件规定的时间、地点开标。

1.2、开标

1）开启各投标供应商技术标和报价标。

2）对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术标评审。

3）由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审完后计算汇总技术得分。

4）监理费率报价为1.5%，得50分。

5）评标委员会根据各有效投标供应商得分从高到低进行排序。如经评审后有效供应商为8家以上的，取前8名为入围供应商；如经评审后有效供应商为8家（含）以下的，供应商数量为N,则取前N-1名为入围供应商。如经评审后有效供应商不足3家的，本项目流标。（如果得分相同的，则抽签随机决定名次）

6）宣布各投标供应商得分情况。

7）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2、资格审查

开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查内容如下：

| 1 | 投标函（附件二） |
| --- | --- |
| 2 | 法定代表人授权书（附件三），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证复印件 |
| 3 | 投标供应商的营业执照（复印件加盖公章） |
| 4 | 供应商有效的工程监理企业综合资质或市政公用工程专业监理乙级及以上资质证书（复印件加盖公章） |
| 说明：本表所列内容，投标供应商均须提供，欠缺任意一项内容，资格审查不予通过，不再进入技术标评审。 |  |

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定8位入围供应商；

4）向代理单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标报价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商入围，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商入围，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.8、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.9、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和入围条件。

3.10、评标委员会对未入围的供应商不作解释。本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求投标供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2、投标供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5、不同投标供应商的投标文件相互混装。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理。

7、评标原则

▲评标委员会根据各有效投标供应商得分从高到低进行排序。如经评审后有效供应商为8家以上的，取前8名为入围供应商；如经评审后有效供应商为8家（含）以下的，供应商数量为N,则取前N-1名为入围供应商。如经评审后有效供应商不足3家的，本项目流标。（如果得分相同的，则抽签随机决定名次）

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第六部分。

六、授予合同

- 1、入围条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的货物及服务；

4）入围供应商报价为入围价，作为入围供应商与采购人签订合同的合同价。

代理单位将把入围通知书授予最佳投标者，但最低报价不是入围的唯一保证。

2、入围通知

2.1、采购人依法确认入围供应商后，代理单位在浙江政府采购网公告入围结果，同时发出入围通知书，入围公告期限为1个工作日。

2.2、入围通知书对采购单位和入围供应商具有法律约束力。入围通知书发出后，采购人改变入围结果或者入围供应商放弃入围的，应当承担法律责任。

2.3、入围无效

发现入围供应商资格无效或入围供应商放弃入围或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的入围候选人名单排序，确定下一候选人为入围供应商，也可以重新开展招标活动。

3、签订合同

3.1、入围供应商须主动联系采购人或代理单位领取入围通知书。入围供应商应当在入围通知书发出之日10日内与采购人签订合同。入围供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、入围供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和入围通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

入围供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原入围供应商承担。

第四部分   合同格式

- （一）监理服务入围合同

委托人（甲方）：

监理人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.采购范围：为采购人指定项目提供监理服务。

2.服务质量标准：服务过程和成果符合现行国家、地方和行业规定。

3.工程概算投资额或建筑安装工程费： 按照采购人提供的项目合同金额执行 。

二、本合同为监理项目的入围合同，后续分配单个项目时业主再与监理单位重新签订监理合同。

- 三、组成本合同的文件

- 1.甲方的招标文件与补充文件；

- 2.乙方的投标文件；

- 3.询标纪要和承诺书（如有）；

- 4.入围通知书。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

- 五、签约酬金

工程监理费用=工程合同金额×监理费率  1.5  %

- 六、合同期限

合同期限：一年，    年   月   日至    年   月   日。

说明：本次采购服务期限为三年。合同一年一签，如采购人对供应商上一年的服务质量满意，可签订下一年的合同。具体每个项目配合施工进度，按单个合同执行。

具体每个项目结束后由采购人进行满意度评分，一年内累计3个项目满意度评分不合格的，采购人有权不予签订下一年合同。

七、履约保证金

入围供应商应向采购人提供2万元的履约保证金（汇款至采购人账户），履约保证金在服务期结束无质量和服务问题后30日内无息退还。

- 八、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

- 九、转让和分包

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或分包或全部转让其应履行的合同义务。

- 十、不可抗力

- 1.如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

- 2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

- 3.在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

- 十一、争议的解决

- 若本合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 十二、合同生效及其他

- 1.合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章后，并加盖单位公章后生效。

- 2.本合同一式七份，甲、乙方各执三份，具有同等效力，一份送乐清市中源建设咨询有限公司备案。

- 3.如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

- 十三、合同订立

委托人：   （盖章）             监理人：   （盖章）

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：（签字）              的代理人：（签字）

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

电话：                          电话：

本合同       年   月   日于      签署

- （二）监理服务合同（参考格式）

- （实施单个监理项目时签订）

- 第一部分 协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 采购范围：为采购人指定项目提供监理服务。

2. 服务质量标准：服务过程和成果符合现行国家、地方和行业规定。

3. 工程概算投资额或建筑安装工程费：按照采购人提供的项目合同金额执行。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 入围通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

- 五、签约酬金

工程监理费用=工程合同金额×监理费率 1.5 %

- 六、期限

按招标文件要求。

- 七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 2. 委托人向监理人承诺，按本合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份。

委托人：   （盖章）             监理人：   （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：（签字）              的代理人：（签字）

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

电子邮箱：                      电子邮箱：

- 第二部分 通用条件（略）

本章内容直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程监理合同》（GF－2012－0202）的通用条件部分。

- 第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.1  解释

1.1.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /    。

1.1.2 约定本合同文件的解释顺序为： （1）协议书；（2）入围通知书；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件；（6）其他合同文件        。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：包括但不限于所有施工项目内容的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调、安全监理及检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用等监理服务。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）参与施工开工前期准备工作，协助业主与承包商办理开工的有关手续；

（2）协助业主审查承包商选择的分包商；

（3）审查承包商编制的施工组织设计、施工方案、质量保证体系及施工进度计划，并监督检查其实施；

（4）督促检查承包商严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工和安装活动，核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量；

（5）对施工设备、机具的进场报验按有关规定进行审批；

（6）对于用于工程的材料、构件、设备的质量进行控制，检查其是否符合设计文件和标书所规定的厂家、型号和规格以及质量标准，防止不合格的材料构件用于工程；

（7）核验承包商所作的工程进度计划，签收检查承包商填报的旬、月、季等报表，随时提出监理意见，控制工程进度计划；

（8）对于设计变更和工程洽商，按有关规定进行监理控制；

（9）根据施工合同协议条款的付款规定，以及监理工程师对工程质量、数量的核定，审核付款凭证；

（10）监督检查文明施工及安全防护措施；

（11）根据承包商提出的阶段、部位、环节、各系统的分阶段工程的检验、验收以及整体工程竣工验收申请报告，负责组织竣工预验收，参加业主组织的最终验收；

（12）督促检查承包商完成竣工图和整理各种必须归档的资料，交业主归档；

（13）协助处理工程中出现的质量问题、质量事故，督促施工单位按有关方协调统一的处理意见整改完成；

（14）定期组织召开工程协调会，对有关质量、进度和投资等提出监理控制要求。

（15）严格按照监理规范开展监理工作，加强对施工单位投标时承诺的项目经理及施工管理人员到位履职和工程建设关键工序、关键部位、隐蔽工程和薄弱环节以及特种作业人员持证上岗等情况的重点监控，并建立人员到位履行职责的记录制度，对违规更换、脱离岗位或不认真履行职责以及存在的安全隐患，应当要求施工单位及时整改，在规定时间内未整改或整改不到位的，应签发工程暂停令，并向建设单位书面报告。因监理职责不到位，造成质量安全隐患的，将追究监理单位和监理人员的相应责任。

（16）规范施工管理人员的请销假制度，做好考勤登记，确保准确、真实、有效。

（17）未尽事宜见《建设工程监理规范》和本合同其他专用条款。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：按通用条件执行。

2.2.2 相关服务依据包括：

1）委托人与有关施工单位或供货单位签订的合同或协议；

2）正式施工图纸及有关的技术资料或说明；

3）国家和省市颁发的现行技术规范、规程及质量评定标准；

4）省市现行预算定额、汇编文件、取费标准；

5）建设部颁发的有关监理规定及本监理委托合同。

6）相关技术标准、规程、监理规范和监理合同。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1 更换监理人员的其他情形：和采购人约定的监理人员原则上不得更换，但如果出现下列情况的经建设主管部门批准，保证更换后的人员不得低于原承诺人员所具备的资格、业绩、文凭、技术水平、责任心。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：按通用条件执行。

在涉及工程延期   /   天内和（或）金额   /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：    /                。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：工程开工后一周内，向甲方工程科提供监理规划一份，每月25日前提交当月监理月报一份，按委托人要求提交监理总结。

2.6 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人免费向监理机构提供办公用房一间。其余驻地监理办人员的办公和生活用房、监理用仪器及设备、交通工具、办公用具、通讯工具费用等，均包含在监理服务费中，由监理人自理。监理人未按要求备足必须的设施、设备和物品影响工程进展，委托人有权购买任何按规定应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用概由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除。其他费用由监理人自行负责。

监理人应在本合同终止后     天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：                  。

3. 委托人义务

3.1委托人代表

委托人代表为：                      。

3.2 答复

委托人同意在       天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：  /    ，汇率为： /  。

5.2支付酬金

5.2.1预付款支付比例或金额：本工程不支付监理费预付款。

预付款支付期限：  /  。

预付款扣回的方式：  /  。

5.2.2正常工作酬金的支付：

1）工程监理费用=工程合同金额×监理费率 1.5 %

2）监理工作的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日休息时间加班费及任何原因造成的工期延误所增加的费用均不再另计（在监理费报价中自行考虑）。

3）付款方式（按单个项目不同金额分别设置）

4）本项目为全过程监理，包括施工阶段（含材料、设备采购）监理。其中个别专项工程项目也可能因多种原因造成工程的暂停，监理人无条件在重新开始施工之日继续监理，风险自负，并在报价时综合考虑。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：  按通用条件执行。

6.2 变更

6.2.1 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定： 不予支付

6.2.2附加工作酬金按下列方法确定：      /

6.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定：       /

6.2.4因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  项目所在地  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /  天内支付检测费用。

8.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。

8.3奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为  /   %。

8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：        /             。

监理人申明的保密事项和期限：       /              。

第三方申明的保密事项和期限：      /                。

8.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

/                                           。

9. 补充条款：

（1）监理人应严格按照乐清市级文明标化工地的要求组织施工监理，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受采购人和有关部门的监督检查。

（2）监理服务期为供应商承接工程全部施工的工期，非监理方面造成工期延误的，5个月内免费监理。超过5个月的延期监理费按总监10000元/月、专监7500元/月、监理员5000元/月计算，延期期间的人员配置由招标人根据需要确定，投标人必须无条件配合。

（3）未按要求备足必须的设施、设备和物品影响工程进展，委托人有权购买任何按规定应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用概由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除。

（4）入围供应商在接到采购人工程开工通知后，3日历天内根据项目规模配置齐全相应的监理人员并进场提供监理服务。同时供应商须向采购人提供该项目现场监理人员一览表，监理过程中不得随意更换。总监每月出勤不少于24天，每少一天罚款1000元，在监理费进度款中扣除；在项目监理期内，未经业主书面同意，不得兼任其他项目的监理或担任与项目无关的工作，否则业主视情节轻重处合同总价2%～10%的违约金。

（5）专业监理工程师每月出勤不少于24天，每少一天罚款800元，在监理费进度款中扣除。

（6）其他人员每月驻工地时间不得少于24天，每少一天罚款500元，在监理费进度款中扣除。

（7）未经委托人同意擅自更换项目总监的，处以50000元的违约金；虽经委托人同意更换总监的，仍处以30000元违约金，在监理费进度款中扣除。

（8）未经委托人同意擅自更换某专业监理工程师，处以30000元违约金；虽经委托人同意更换的，仍处以10000元违约金，在监理费进度款中扣除。

（9）质量安全隐患未提前发现并作出有效处理，造成重大质量安全事故处以合同总价5～10%的违约金。

（10）有下列情况之一者，委托人可拒付当期监理费，并按发生的次数，另罚合同总价的1～2%的违约金，同时监理人在一个星期内对相关责任人进行处理，并在温州市市级报刊登报向委托人公开致歉。

1）与施工单位串通、弄虚作假降低工程质量等级，提高造价。

2）将不合格的建筑工程、材料、构配件按合格签字。

3）向施工单位介绍材料、构配件，分包商从中得利的。

4）施工中存在质量安全隐患或违反了强制性条文未发监理通知或整改不力的。

5）月工程量计量或工程款支付超高50000元以上的。

6）工程延时验收或承包商报告不及时审批，造成索赔50000元以上。

7）不按规定旁站，或未及时发现严重质量安全问题的。

8）不按规定见证取样，使不合格材料混入工程实体。

9）验收不认真虽未造成事故但质量把关不严，使钢筋品种、规格、数量错误，或砼、砂浆强度不合格；或桩测试不合格等严重质量问题。

10）承包商作假资料，代签字，制止不力并予签认的。

11）承包商未按设计要求施工、偷工减料，监理单位未发现和报告。

12）节假日或夜间施工监理部未配合的，特别是在大面积沥青混凝土浇注时没有及时旁站，总监未巡视和专业监理工程师未从严把关。

（11）其他约定的监理重大工作失误罚则：

1）安全管理工作不到位：工程现场发生重大安全事故的，每发生1起死亡事故的一次性罚款200000元，每发生1起重伤事故的一次性罚款100000元。如扣罚金额超过履约担保金额的，则不足部分在总监理费中扣除。情节严重影响正常工程进展的，委托方有权除按上述条款扣罚外，并停付后续监理合同款，直到中止监理合同。

2）质量管理工作不到位：工程现场发生质量事故的，按国家建筑工程质量事故等级划分规定，一般质量事故按3000元～5000元/次扣罚，严重质量事故按10000元～20000元/次扣罚，重大质量事故按100000元～500000元/次扣罚；如扣罚金额超过履约担保金额的，则不足部分在总监理费中扣除；情节严重影响正常工程进展的，委托方有权除按上述条款扣罚外，并停付后续监理合同款，直到中止监理合同。

3）进度管理工作不到位：施工实际工期延期超过施工合同工期10%开始起罚，一次性罚款10000元，以后按2000元/1个百分点递增罚款；超过施工合同工期20%后，按4000元/1个百分点递增罚款；超过30%施工合同工期后按6000元/1个百分点递增罚款，以此类推；如扣罚金额超过履约担保金额的，则不足部分在总监理费中扣除。情节严重影响正常工程进展的，委托方有权除按上述条款扣罚外，并停付后续监理合同款，直到中止监理合同。

4）投资管理不到位：工程签证单签署的监理意见，有弄虚作假行为或工程计量与实际情况经委托方审核后发现误差在5%以上的，每发现一次罚款1000～5000元；工程进度款、工程结算意见等审核不力，发现较大误差的（工程进度款误差在10%以上，工程结算误差在5%以上），每发现一次罚款1000～5000元；如扣罚金额超过履约担保金额的，则不足部分在总监理费中扣除；情节严重影响正常工程进展的，委托方有权除按上述条款扣罚外，并停付后续监理合同款，直到中止监理合同。

5）廉政管理不力，出现监理人员向承包方获取不当利益（如酬金、礼品等）情况的，每发现一次罚款5万元，并清退更换涉事人员。如扣罚金额超过履约担保金额的，则不足部分在总监理费中扣除。情节严重影响正常工程进展的，委托方有权除按上述条款扣罚外，并停付后续监理合同款，直到中止监理合同。

6）其他日常监理工作中有不符合正常监理工作要求，经委托方交涉后无改进的，委托方按1000-10000元/次视情节给予处罚。

（12）委托方有权无条件要求监理人更换无现场工作经验的监理人员。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                         。

A-2 设计阶段：                       。

A-3 保修阶段：                             。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                   。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

- 第五部分    附件—投标文件格式

一、报价部分格式

附件一

开标一览表

项目名称：                  采购编号：                    报价单位：人民币元

| 项目名称 | 监理费率报价 |
| --- | --- |
| 监理服务入围项目 | 1.5% |

# 说明：供应商投标时提供此表，监理费率报价统一填写为“1.5%”，如入围则按监理费率1.5%作为合同签订价。供应商报价时不能更改上述报价，否则按无效标处理。

投标供应商盖章：

二、技术部分格式

附件二

投  标  函

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

乐清市中源建设咨询有限公司：

（投标供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （采购项目名称）（括号内填采购编号）采购的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在招标文件规定时间内提供服务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

8、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

法定代表人授权书

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

乐清市中源建设咨询有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮箱：

电话：                    传真：

投标供应商：                                  （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证正反面复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证正反面复印件或影印件

注：法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

附件四

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

投标供应商盖章：

第六部分  评标定标办法

根据相关法律法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择入围单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定入围单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术标和报价标同时开启，程序如下：

第一步：开启各投标供应商的技术部分投标文件和报价部分投标文件。

第二步：对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术标评审。

第三步：由评标委员会对各投标供应商技术文件进行评审。评审完后计算汇总技术得分。

第四步：监理费率报价为1.5%，得50分。

第五步：评标委员会根据各有效投标供应商得分从高到低进行排序。如经评审后有效供应商为8家以上的，取前8名为入围供应商；如经评审后有效供应商为8家（含）以下的，供应商数量为N,则取前N-1名为入围供应商。如经评审后有效供应商不足3家的，本项目流标。（如果得分相同的，则抽签随机决定名次）

第六步：评标委员会编写评审报告。

四、评分细则

一、技术评分   50分

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商2021年以来（以合同签订时间为准）具有的类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得10分（提供合同复印件并加盖公章）。 | 0-10分 |
| 2 | 根据项目负责人（总监理工程师）的资格证书、工作经历等进行打分。（提供证明材料复印件加盖公章） | 0-5分 |
| 3 | 根据除项目负责人（总监理工程师）外投入本项目人员的配置数量、资格证书、工作经历等进行打分。人员配置情况科学合理的6-8分，基本合理的3-6分，配置较差的0-3分。（提供证明材料复印件加盖公章） | 0-8分 |
| 4 | 根据供应商提供的项目实施方案及质量保证措施进行打分。方案及措施合理、有效的10-15分，基本合理的5-10分，合理性较差的0-5分。 | 0-15分 |
| 5 | 根据供应商提供的服务期保证措施是否合理、可行进行打分。保证措施合理可行的6-9分，基本合理的3-6分，合理性较差的0-3分。 | 0-9分 |
| 6 | 供应商在温州地区设有办事处或分公司的得3分。（提供证明材料复印件加盖公章） | 0-3分 |

二、说明

1、每个有效投标供应商技术部分得分为所有评标委员会成员打分的算术平均值。

2、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。